## Правительство Российской Федерации

## Постановление

| 18 августа 2008 |  | N 619 |
| --- | --- | --- |

## О формировании и реализации федеральной адресной инвестиционной программы

Во исполнение статьи 1791 Бюджетного кодекса  Российской   Федерации

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить  прилагаемые  Правила   формирования   и     реализации

федеральной адресной инвестиционной программы.

2. Установить, что в 2008 году:

а) федеральная адресная  инвестиционная  программа  формируется  на

основании сведений об объектах капитального строительства, финансирование

строительства (реконструкции, технического перевооружения) которых будет

осуществляться (продолжаться) после 1 января 2009 г., предусмотренных   в

следующих документах:

перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд   на

2008 год, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на   осуществление

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной

собственности Российской Федерации, и перечень  строек  и  объектов   для

федеральных государственных нужд на 2009 - 2010 годы,  финансируемых   за

счет бюджетных ассигнований  на  осуществление  бюджетных    инвестиций в

объекты  капитального   строительства   государственной     собственности

Российской Федерации (далее - перечни);

государственный оборонный заказ на 2008 год и  на  плановый   период

2009 - 2010 годов (далее - государственный оборонный заказ);

решения об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального

строительства за счет средств федерального бюджета, а  также  решения  о

предоставлении  субсидий  из  федерального  бюджета  бюджетам   субъектов

Российской  Федерации   на   софинансирование   объектов     капитального

строительства  государственной   собственности   субъектов     Российской

Федерации, бюджетные инвестиции в  которые  осуществляются  из   бюджетов

субъектов Российской Федерации, и (или) на предоставление соответствующих

субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации на   софинансирование

объектов  капитального   строительства   муниципальной     собственности,

бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов, - при

условии,  что  осуществление  инвестиций  и  предоставление    субсидий в

указанных решениях предусмотрено не ранее 1 января 2009 г.;

б) сведения об объектах капитального строительства, предусмотренных

в  документах,  указанных  в  подпункте  "а"  настоящего      пункта, при

формировании федеральной адресной инвестиционной программы включаются   в

нее в соответствии с этими документами,  а  в  случае    необходимости их

корректировки - после внесения изменений в них;

в) сведения  о  бюджетных  инвестициях,  которые     предоставлялись

федеральным  бюджетным  учреждениям  на  приобретение    оборудования, не

входящего в сметы строек, предусмотренных в перечнях  и   государственном

оборонном заказе, в федеральную  адресную  инвестиционную  программу  не

включаются. Исполнение федеральными  бюджетными  учреждениями   бюджетных

обязательств на указанные цели начиная с 1 января 2009 г. осуществляется

в  пределах  бюджетных  ассигнований,  выделяемых  этим    учреждениям на

обеспечение их деятельности;

г) сведения  об  объектах  капитального   строительства,     которые

содержатся в решениях, предусмотренных подпунктом "г" абзаца  второго   и

подпунктом "д" абзаца третьего пункта 4 Правил формирования и реализации

федеральной адресной инвестиционной  программы,  утвержденных   настоящим

постановлением, и на основании которых формируется раздел III открытой и

закрытой частей федеральной адресной инвестиционной программы, включаются

в указанную программу в течение  переходного  периода,    определяемого в

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

3. Министерству  экономического  развития  Российской    Федерации в

2-месячный срок утвердить формы представления  главными   распорядителями

средств федерального  бюджета  в  Министерство  экономического   развития

Российской Федерации и Военно-промышленную  комиссию  при   Правительстве

Российской Федерации сведений, необходимых для формирования   федеральной

адресной инвестиционной программы, а также методические рекомендации   по

их заполнению.

4. Министерству  экономического  развития  Российской    Федерации и

Военно-промышленной  комиссии  при  Правительстве  Российской   Федерации

сформировать до 1 января  2009 г.  федеральную  адресную   инвестиционную

программу.

5. Главным распорядителям средств федерального бюджета,  в   ведении

которых находятся федеральные бюджетные учреждения, указанные в подпункте

"в" пункта  2  настоящего  постановления,  представить  в   установленном

порядке в  Министерство  финансов  Российской  Федерации    предложения о

внесении изменений в сводную бюджетную роспись федерального  бюджета   на

2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов.

Председатель Правительства

Российской Федерации                                            В. Путин

Правила

формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы

(утв. постановлением Правительства РФ от 18 августа 2008 г. N 619)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования и реализации

федеральной адресной инвестиционной программы.

2. Федеральная адресная инвестиционная программа (далее -   адресная

программа) представляет собой материал, содержащий сведения об   объектах

капитального   строительства,   для   строительства       (реконструкции,

технического   перевооружения)   которых   предоставляются       средства

федерального бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством

Российской Федерации.

Сведения,  содержащиеся  в  адресной  программе,    используются для

разработки  прогнозов  и  программ  социально-экономического     развития

Российской Федерации, отраслевых доктрин, концепций и стратегий развития

на  среднесрочный  и  долгосрочный  периоды,  государственной   программы

вооружения,   планов   и   программ   военного        строительства, схем

территориального планирования, проектов федерального бюджета на очередной

финансовый год и плановый период, для принятия решений о   предоставлении

бюджетных  инвестиций,  составления  реестра   расходных     обязательств

Российской  Федерации,  а  также  для  иных  целей,  не    противоречащих

законодательству Российской Федерации.

3. При формировании  и  реализации  адресной  программы    работа со

сведениями,  содержащими  государственную   тайну,       осуществляется с

соблюдением  требований   законодательства   Российской       Федерации о

государственной тайне.

4. Адресная программа состоит из 2 частей.

Первая часть (открытая) содержит не относящиеся  к   государственной

тайне сведения об объектах капитального строительства, предусмотренных в:

а) долгосрочных (федеральных) целевых программах (или об   объектах,

расходы на которые учитываются в федеральных целевых программах);

б) нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации   о

подготовке и реализации  бюджетных  инвестиций  в  объекты   капитального

строительства за счет средств федерального  бюджета  (далее -   бюджетные

инвестиции);

в) решениях иных федеральных государственных органов о подготовке и

реализации бюджетных инвестиций;

г) решениях   федеральных   органов   исполнительной     власти    о

предоставлении  субсидий  из  федерального  бюджета  бюджетам   субъектов

Российской  Федерации   на   софинансирование   объектов     капитального

строительства  государственной   собственности   субъектов     Российской

Федерации, бюджетные инвестиции в  которые  осуществляются  из   бюджетов

субъектов Российской Федерации, и (или) на предоставление соответствующих

субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации на   софинансирование

объектов  капитального   строительства   муниципальной     собственности,

бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов (далее

- субсидии).

Вторая часть (закрытая) содержит относящиеся к государственной тайне

сведения об объектах капитального строительства, предусмотренных в:

а) государственном оборонном заказе на очередной финансовый  год   и

плановый период (далее - государственный оборонный заказ);

б) долгосрочных (федеральных) целевых программах (или об   объектах,

расходы на которые учитываются в федеральных целевых программах);

в) нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации   о

подготовке и реализации бюджетных инвестиций;

г) решениях иных федеральных государственных органов о подготовке и

реализации бюджетных инвестиций;

д) решениях   федеральных   органов   исполнительной     власти    о

предоставлении субсидий.

5. Формирование  адресной  программы  осуществляется  на   основании

сведений  об  объектах  капитального   строительства,     предусмотренных

пунктом 4  настоящих  Правил,  представляемых  главными   распорядителями

средств  федерального  бюджета  (далее  -  главные      распорядители) по

согласованию с субъектами бюджетного планирования:

в  части  объектов  капитального  строительства,  не    включенных в

государственный оборонный заказ, - Министерством экономического развития

Российской Федерации;

в  части  объектов  капитального   строительства,       включенных в

государственный оборонный заказ,  -  Военно-промышленной  комиссией   при

Правительстве Российской Федерации.

6. Открытая часть адресной  программы  размещается  на   официальном

сайте Министерства экономического развития Российской Федерации  в   сети

Интернет.

Представление сведений,  содержащихся  в  закрытой  части   адресной

программы,  осуществляется  по  запросам  федеральных     государственных

органов:

об объектах капитального строительства, включенных в государственный

оборонный  заказ,  -  Военно-промышленной  комиссией  при   Правительстве

Российской Федерации;

об остальных объектах капитального  строительства  -   Министерством

экономического развития Российской Федерации.

7. Открытая и закрытая части адресной программы состоят из следующих

разделов:

I раздел,   содержащий   сведения   об   объектах       капитального

строительства, относящихся к  государственной  собственности   Российской

Федерации;

II раздел,   содержащий   сведения   об   объектах      капитального

строительства, относящихся к собственности юридических лиц, не являющихся

государственными или муниципальными учреждениями и государственными   или

муниципальными  унитарными   предприятиями,   которым     предоставляются

бюджетные инвестиции;

III раздел,   содержащий   сведения   об   объектах     капитального

строительства,  которые  относятся  к   государственной     собственности

субъектов Российской Федерации и собственности муниципальных образований,

на  софинансирование  которых  предоставляются  субсидии,  без    которых

невозможны  ввод  в  эксплуатацию  и (или)  функционирование     объектов

капитального строительства, относящихся к государственной   собственности

Российской  Федерации,  необходимость   строительства     (реконструкции,

технического  перевооружения)   которых   вытекает   из     международных

обязательств  Российской  Федерации  и  строительство     (реконструкция,

техническое перевооружение) которых предусмотрено нормативными правовыми

актами Президента  Российской  Федерации  или  Правительства   Российской

Федерации.

8. Принципами формирования адресной программы являются достоверность

включаемых  в  адресную  программу  сведений  об  объектах   капитального

строительства и актуальность сведений, содержащихся в адресной программе.

9. Сведения об объекте  капитального  строительства,    включенные в

адресную  программу,  сохраняются  в  течение  всего  срока    реализации

инвестиционного  проекта,  в  соответствии  с  которым     осуществляется

строительство (реконструкция, техническое перевооружение) этого объекта,

и последующих 3 лет.

10. В  адресную  программу   по   каждому   объекту     капитального

строительства включаются следующие сведения:

а) уникальный код объекта капитального строительства, присваиваемый

Министерством  экономического  развития  Российской  Федерации,    а   по

объектам,   включенным   в   государственный   оборонный   заказ,    -

Военно-промышленной комиссией при Правительстве Российской Федерации,   в

соответствии с  методическими  рекомендациями,  указанными  в   пункте 11

настоящих Правил;

б) наименование объекта  капитального  строительства,    указанное в

нормативном  правовом  акте  Правительства  Российской       Федерации об

утверждении  долгосрочной  (федеральной)  целевой   программы   или   в

нормативном правовом акте Правительства Российской Федерации о подготовке

и  реализации  бюджетных  инвестиций,  в  решении  иного     федерального

государственного органа о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, в

решении  федерального  органа  исполнительной  власти  о   предоставлении

субсидии;

в) почтовый адрес или строительный адрес места расположения объекта

капитального строительства;

г) наименование     застройщика     и           (или)      заказчика

(заказчика-застройщика) с указанием его организационно-правовой формы;

д) наименование    главного    распорядителя,        осуществляющего

финансирование строительства (реконструкции, технического перевооружения)

объекта капитального строительства, с указанием  его  номера  в   сводном

реестре главных распорядителей,  распорядителей  и  получателей   средств

федерального бюджета (далее - сводный реестр);

е) наименование  государственного  заказчика  объекта   капитального

строительства - получателя средств федерального бюджета с указанием   его

кода в сводном реестре;

ж) мощность объекта капитального строительства, подлежащая вводу   в

действие;

з) направление   инвестирования   (строительство,     реконструкция,

техническое перевооружение);

и) код  вида  экономической  деятельности,  присваиваемый    объекту

капитального строительства в  соответствии  со  сферой    деятельности, в

которой он будет функционировать после ввода в эксплуатацию;

к) реквизиты нормативного правового акта  Правительства   Российской

Федерации об утверждении долгосрочной (федеральной) целевой программы или

нормативного  правового  акта  Правительства  Российской      Федерации о

подготовке и реализации бюджетных инвестиций, решения иного федерального

государственного органа о подготовке и реализации бюджетных   инвестиций,

решения  федерального  органа  исполнительной  власти  о   предоставлении

субсидий;

л) сроки подготовки  проектной  документации  (в  случае,    когда в

соответствии  с  законодательством  Российской   Федерации     подготовка

проектной документации является обязательной);

м) срок осуществления строительства;

н) реквизиты заключения:

о  результатах  проверки  инвестиционного   проекта   на   предмет

эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств

федерального бюджета;

о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта;

государственной  экспертизы  проектной  документации  и   инженерных

изысканий, выполняемых для подготовки такой  проектной  документации   (в

случае,  когда   проведение   такой   экспертизы   в       соответствии с

законодательством Российской Федерации является обязательным);

о) реквизиты государственных контрактов на выполнение  проектных   и

изыскательских работ для федеральных государственных нужд;

п) реквизиты   государственных   (муниципальных)       контрактов на

осуществление строительства (реконструкции, технического перевооружения);

р) сметная  стоимость  или  предполагаемая  (предельная)     сметная

стоимость объекта капитального строительства в  ценах  года   утверждения

инвестиционного проекта, а также рассчитанная в ценах соответствующих лет

с разбивкой по годам реализации этого проекта;

с) общий (предельный) объем предоставляемых бюджетных инвестиций или

субсидий в ценах соответствующих лет с  разбивкой  по  годам   реализации

инвестиционного проекта;

т) общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на

разработку проектной документации и проведение инженерных изысканий   для

подготовки такой проектной документации, в ценах соответствующих  лет   с

разбивкой по годам реализации инвестиционного проекта (в  случае,   когда

бюджетные инвестиции на эти цели предоставляются);

у) остаток сметной стоимости, определенный в ценах года утверждения

инвестиционного проекта, а также рассчитанный  в  ценах   соответствующих

лет,  с разбивкой  по  оставшимся  годам   реализации     инвестиционного

проекта - по объектам капитального строительства, финансирование которых

осуществлялось до 1 января 2008 г. за счет средств федерального бюджета,

а также по объектам капитального строительства,  финансирование   которых

осуществлялось до 1 января 2008 г. без использования этих  средств  и  в

отношении которых в установленном порядке принято решение о   продолжении

финансирования с привлечением средств федерального бюджета;

ф) цена государственного контракта,  установленная  по   результатам

торгов (аукциона, конкурса), на выполнение  проектных  и   изыскательских

работ  для  федеральных  государственных  нужд  с  разбивкой     по годам

реализации указанных работ;

х) цена государственного (муниципального) контракта,   установленная

по  результатам   торгов   (аукциона,   конкурса),   на     осуществление

строительства (реконструкции, технического перевооружения) с разбивкой по

годам реализации указанных работ;

ц) показатели,  характеризующие   влияние   объекта     капитального

строительства  на  комплексное  территориальное  развитие  (в    случаях,

указанных в пункте 13 настоящих Правил);

ч) электронный адрес блока видеоинформации об объекте   капитального

строительства.  Необходимость   представления   блока     видеоинформации

определяется главным распорядителем.

11. Для формирования адресной  программы  главный    распорядитель в

недельный  срок  после  принятия  в  установленном   порядке     решения,

предусмотренного пунктом 4 настоящих Правил, представляет в Министерство

экономического развития Российской Федерации и (или) Военно-промышленную

комиссию при Правительстве Российской Федерации согласованные с субъектом

бюджетного планирования сведения, указанные в пункте 10 настоящих Правил,

на  электронном  и  бумажном  носителях,  а  также  копии     документов,

подтверждающих сведения, указанные в подпунктах "г", "к", "н", "о" и "п"

пункта 10  настоящих  Правил.  Сведения,  представленные  на     бумажном

носителе,  подписываются  руководителем  главного       распорядителя или

уполномоченным им лицом и заверяются печатью главного распорядителя.

Формы представления сведений, предусмотренных пунктом 10   настоящих

Правил, а также методические рекомендации по их заполнению   утверждаются

Министерством экономического развития Российской Федерации.

Объем и структура сведений об объектах капитального   строительства,

представляемых для включения в разделы II и III адресной программы, могут

уточняться Министерством экономического развития Российской Федерации по

согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.

12. Министерство экономического  развития  Российской    Федерации и

Военно-промышленная комиссия при Правительстве  Российской  Федерации  в

2-недельный срок рассматривают представленные  главными   распорядителями

сведения и документы, указанные в пункте 11 настоящих Правил, и, если они

представлены в  полном  объеме  и  достоверны,  включают   представленные

сведения в открытую и (или) закрытую части адресной программы.

Если  представленные   главным   распорядителем   в     Министерство

экономического развития Российской Федерации и (или) Военно-промышленную

комиссию при Правительстве Российской Федерации сведения и документы   не

отвечают предъявленным требованиям, указанные органы  в  недельный   срок

возвращают документы на доработку главному распорядителю, а  сведения   в

адресную программу не включаются.

Министерство  экономического  развития  Российской       Федерации и

Военно-промышленная комиссия при Правительстве Российской  Федерации   не

вправе  самостоятельно  вносить  изменения  в  сведения,   представленные

главными распорядителями.

Ответственность за непредставление главным распорядителем   сведений

и (или) представление недостоверных  сведений  об  объекте   капитального

строительства,  включаемых  в  адресную  программу,  несет   руководитель

главного распорядителя.

13. Сведения, указанные в подпункте "ц" пункта 10 настоящих Правил,

представляются только об объектах капитального строительства, которые не

предусмотрены  в  долгосрочных  (федеральных)  целевых     программах и в

отношении  которых  проводилась  оценка  их  влияния   на     комплексное

территориальное развитие при принятии в установленном порядке решения   о

подготовке и реализации бюджетных инвестиций.

14. Военно-промышленная  комиссия  при  Правительстве     Российской

Федерации представляет в Министерство экономического развития Российской

Федерации в установленный им срок  закрытую  часть  адресной   программы,

формирование  которой  в  соответствии  с  пунктом 5  настоящих    Правил

осуществляется этой Комиссией.

15. Министерство  экономического  развития  Российской     Федерации

направляет в  установленный  срок  в  Министерство  финансов   Российской

Федерации адресную программу для последующего  внесения   в Правительство

Российской  Федерации  в   составе   документов   и (или)     материалов,

представляемых одновременно с проектом федерального закона о федеральном

бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

16. Внесение  изменений  в   адресную   программу     осуществляется

Министерством  экономического  развития  Российской  Федерации    и (или)

Военно-промышленной комиссией при Правительстве Российской Федерации   по

представлению  главного  распорядителя,   согласованному     с субъектами

бюджетного планирования.

17. Основаниями  для  внесения  изменений  в  адресную     программу

являются:

а) принятие   долгосрочной   (федеральной)   целевой      программы,

государственного  оборонного  заказа,   нормативного       правового акта

Правительства Российской Федерации о  подготовке и реализации   бюджетных

инвестиций,  решения   иного   федерального   государственного   органа

о  подготовке и реализации бюджетных  инвестиций,  решения   федерального

органа исполнительной власти о предоставлении субсидий;

б) внесение изменений в ранее принятые нормативные правовые акты   и

решения, указанные в подпункте "а" настоящего пункта;

в) изменения,  возникшие  в  сведениях  об  объекте     капитального

строительства. При этом изменения, возникшие в  сведениях,  указанных  в

подпунктах "ф" и "х" пункта 10 настоящих  Правил,  вносятся  в   адресную

программу,  если  характер  и  степень  таких  изменений    соответствует

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

18. Главный распорядитель в недельный  срок  с  даты   возникновения

изменения в сведениях об объекте капитального строительства, включенных в

адресную программу, представляет в Министерство экономического   развития

Российской Федерации или Военно-промышленную комиссию при   Правительстве

Российской Федерации информацию об  этих  изменениях  на    электронном и

бумажном носителях, а также копии документов,  подтверждающих   указанные

изменения. Информация, представленная на бумажном носителе, подписывается

руководителем главного  распорядителя  или  уполномоченным  им    лицом и

заверяется печатью главного распорядителя.

19. Министерство экономического развития Российской  Федерации   или

Военно-промышленная комиссия при Правительстве  Российской  Федерации  в

2-недельный  срок  вносят   представленные   главными     распорядителями

изменения, возникшие в сведениях об объекте капитального строительства, в

открытую и (или) закрытую части адресной программы.

20. Бюджетные   ассигнования   на   предоставление        субсидий и

осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства,

сведения о которых включены в адресную  программу,  предусматриваются  в

федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в том

числе раздельно по каждому объекту капитального строительства в случаях,

установленных  бюджетным  законодательством  Российской      Федерации, и

отражаются в сводной бюджетной росписи федерального бюджета  в   порядке,

установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

21. Министерство  финансов  Российской  Федерации     ежемесячно, не

позднее 10-го числа, представляет в Министерство экономического развития

Российской  Федерации  и   (или)   Военно-промышленную       комиссию при

Правительстве Российской Федерации информацию о произведенных изменениях

бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  на  осуществление    бюджетных

инвестиций,  внесенных  в соответствии  с  бюджетным    законодательством

Российской Федерации в сводную бюджетную  роспись  в  отношении   главных

распорядителей.

22. Главные распорядители ежеквартально,  не  позднее  25-го   числа

месяца, следующего за отчетным кварталом,  представляют  в   Министерство

экономического развития Российской Федерации и (или) Военно-промышленную

комиссию при Правительстве Российской Федерации аналитическую информацию

о ходе реализации адресной программы по форме, утвержденной Министерством

экономического  развития  Российской  Федерации   по       согласованию с

Министерством финансов Российской Федерации.

23. Военно-промышленная  комиссия  при  Правительстве     Российской

Федерации ежеквартально, не позднее 35 календарных дней после   окончания

отчетного квартала, представляет в Министерство экономического   развития

Российской Федерации сводную аналитическую информацию о ходе   реализации

адресной  программы  в  части  объектов   капитального     строительства,

предусмотренных государственным оборонным заказом, по форме, утвержденной

Министерством экономического развития Российской Федерации.

24. Министерство  регионального  развития   Российской     Федерации

ежеквартально, не позднее 25-го числа  месяца,  следующего  за   отчетным

кварталом, представляет в Министерство экономического развития Российской

Федерации  аналитическую  информацию  о  показателях,     предусмотренных

подпунктом "ц" пункта 10 настоящих Правил.

25. Министерство  экономического  развития  Российской     Федерации

ежеквартально  в  срок,   устанавливаемый   Правительством     Российской

Федерации, представляет в  Правительство  Российской  Федерации   сводную

информацию о ходе реализации адресной программы.